# RAPORT DE ACTIVITATE

# al Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte

# pe perioada 01 – 30 septembrie 2011

# SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

Proiect „Asigurarea condiţiilor de implementare a Sistemului legislativ managerial public pentru cadrele de conducere din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi al instituţiilor subordonate”:

- Verificarea stadiului realizării de către cadrele de conducere a lucrărilor în programul MPO şi actualizarea situaţiei referitoare la acestea;

- Elaborarea şi transmiterea către cele 17 instituţii cuprinse în proiect, a adreselor privind corectarea schiţelor strategice şi a procedurilor de lucru precum şi cu privire la cea de-a treia etapa în implementarea proiectului – managementul riscului;

- Elaborarea raportului de progres trimestrial aferent perioadei iulie-septembrie 2011;

- Organizare şi participare la şedinţele săptămânale din 2, 9, 16, 23 şi 30 septembrie;

- Întocmirea minutelor şedinţelor săptămânale;

- Pregătirea unei prezentări de o pagină a proiectului;

- Elaborarea raportului pe luna septembrie.

Proiect „Promovarea judeţului Mureş”:

- Elaborarea şi transmiterea către Trimpress a invitaţiei la cea de-a patra şedinţă de progres lunară, care a avut loc în data de 7 septembrie şi participare la aceasta;

- Pregătire şi participare la şedinţa UIP din 8 septembrie;

- Formularea de observaţii la pliantul având ca subiect turismul religios, predat de prestator cu ocazia şedinţei din 7 septembrie;

- Elaborarea unei adrese către MDRT cu privire la modificarea acordării prefinanţării, urmare modificărilor legislative;

- Formularea şi transmiterea către SC Trimpress SRL a observaţiilor la pliantul cu turismul religios, respectiv a răspunsului la solicitările din raportul de activitate depus cu ocazia şedinţei lunare din 7 septembrie;

- În urma primirii unei solicitări din partea MDRT, transmiterea către acesta cu adresă de înaintare a unui tabel cu evenimentele care vor fi organizate în cadrul proiectului;

- Pregătirea unui material referitor la proiect pentru seminarul de lucru „Implementarea proiectelor în cadrul Programului Operaţional Regional – proceduri, probleme şi soluţii”, care a avut loc în 26 septembrie 2011 la Alba Iulia;

- Analizarea afişelor în limba română primite din partea Trimpress în data de 28 septembrie;

- Pregătirea cererii de rambursare nr. 3 şi a anexelor acesteia;

- Pregătirea unei prezentări de o pagină a proiectului;

- Elaborarea raportului pe luna septembrie.

# Proiect „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 142C” :

- Elaborare şi urmărire corespondenţă în cadrul proiectului;

- Participare la şedinţele săptămânale şi la şedinţa lunară de progres;

- Întocmit informări privind stadiul lucrărilor şi problemele de proiectare apărute;

- Verificarea execuţiei lucrărilor în teren: conformitate cu proiectul, cantitativ şi calitativ;

- Verificarea situaţiei de lucrări nr. 6;

- Participare la vizitele de monitorizare efectuate de reprezentanţii ADR Centru în cadrul proiectelor

- Participare la fazele determinante;

- Reactualizare autorizaţie de construcţie;

- Elaborarea raportului pe luna septembrie.

Proiect „Parc auto pentru sporturi cu motor”

- Coordonarea echipei de implementare a proiectului;

- Participare la predarea amplasamentului lucrărilor din cadrul proiectului;

- Întâlnire cu reprezentaţii firmei care realizează auditul în cadrul proiectului;

- Verificarea documentelor depuse de Inginer în cadrul proiectului

- În cadrul contractului de execuţie a lucrărilor:

Participare la şedinţe de lucru cu executantul;

Eliberarea garanţiei de participare a CEA Cooperativa Edile Appennino SCRL, ca urmare a constituirii garanţiei de bună execuţie;

- În cadrul contractului de asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor - Inginerul:

Participare la şedinţe de lucru cu inginerul;

- Întocmirea notelor, referatelor şi a proiectului de contract pentru achiziţia de panouri pentru şantiere în construcţii;

- Pregătirea documentelor şi participare la vizita de monitorizare a proiectului;

- Participare la şedinţa de lucru cu reprezentanţii firmei care realizează auditul extern al proiectului;

- Elaborarea raportului pe luna septembrie.

Proiect „Modernizarea şi dotarea ambulatoriului Spitalului Clinic judeţean Mureş”

- Pregătirea şi publicare în SEAP în data de 27.09 a Documentaţiei de atribuire pentru achiziţionarea serviciilor de Consultanţă în managementul proiectului şi dirigenţie de şantier;

- Participare la şedinţele de lucru ale unităţii de implementare a proiectului;

- Elaborarea Raportului de progres trimestrial;

- Elaborarea raportului pe luna septembrie.

Proiect „Selectarea structurilor gazdă pentru înfiinţarea centrelor de informare Europe Direct pe perioada 2009-2012”

- Studierea posibilităţilor de finanţare din fonduri nerambursabile şi trimiterea lor la autorităţile locale;

- Elaborarea raportului de activităţi lunar şi postarea acestuia pe site-ul Intranet al Comisiei Europene;

- Pregătirea vizitei delegaţiei judeţului Mureş la Parlamentul European;

- Organizarea activităţilor cu ocazia săptămânii mobilităţii europene, 21-25 septembrie 2011:

| Nr | Perioada | Locaţia | Descriere activităţi preconizate | Răspunde |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21-23.09. | Malul Mureşului, bazinul de canotaj din complexul Weekend Orele 16:00-20:00 | Căţărare pe perete artificial, parc cu frânghii, caiac-canoe | Serviciul Salvamont |
| 2 | 24.09. | Platoul din faţa Sălii Polivalente Orele 10:00-13:00 | Concurs de îndemânare pe bicicletă pentru copii, pe două categorii de vârstă, 8-13, respectiv 14-18 ani | Serviciul Salvamont, Pro Biciclo Urbo, Asociaţia Easy Rider, Centrul ED |
| 3 | 24.09. | Municipiul Târgu Mureş Traseu prestabilit Orele 15:30-17:00 Plecare din faţa Sălii Polivalente | Turul oraşului Târgu Mureş cu bicicleta pentru toate categoriile de vârstă. Număr estimat de participanţi 700 | Asociaţia Pro Biciclo Urbo, Easy Rider |
| 4 | 24.09. | Malul Mureşului/complexul de agrement Weekend Orele 18:00 | Demonstraţie de îndemânare pe bicicletă şi acrobaţii cu participarea unor tineri din Braşov şi Miercurea Ciuc | Asociaţiile Easy Rider, Pro Biciclo Urbo |
| 5. | 24.09. | Malul Mureşului/complexul de agrement Weekend Ora 19:00 | Prezentare film pe tema mobilităţii – premiere 2 participanţi al turului Europei pe bicicletă | Easy Rider, Centrul Europe Direct |
| 6 | 25.09. | Judeţul Mureş Plecare de la complexul de agrement Weekend – Glodeni ora 10:00 | Excursie cu bicicleta în judeţul Mureş pentru toate categoriile de vârstă | Asociaţia pro Biciclo Urbo |
| 7 | 25.09. | Zona montană a judeţului Mureş Ora 08:00, plecare din faţa Sălii Polivalente | Excursie pe Scaunul Domnului | Serviciul Salvamont |

- Urmărirea agendei de lucru a Comisiei Europene

- Participare la şedintele saptamanale UIP din cadrul proiectului

Proiect „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru”

- Întocmirea unei situaţii statistice cu privire la defectele ce au apărut la autospecialele aflate în exploatare;

- Monitorizarea problemelor şi a modului de rezolvare a acestora, ce apar în exploatarea autospecialelor;

- Elaborarea şi transmiterea răspunsului la solicitarea de clarificări cu privire la achiziţia serviciilor de audit din cadrul proiectului, realizată în anul 2009.

Proiectul „Echipamente pentru îmbunătăţirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă”

- Elaborarea şi transmiterea răspunsurilor la solicitările de clarificări cu privire la cererea de finanţare.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei:

- Organizarea şi participarea la sesiunea de lucru din 28-29.09.2011, cu reprezentanţi ai inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi ai furnizorului de autospeciale Romprim SA;

- Întocmirea documentele ce au rezultat în urma desfăşurării sesiunii de lucru amintită la paragraful anterior (în lucru);

- Asigurarea Secretariatului A.D.I. Centrul Transilvaniei.

Altele:

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Incubatorul de afaceri în judeţul Mureş”;

- Activităţi specifice bunei desfăşurări a proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”;

- Pregătirea cererii de rambursare 3 din cadrul proiectului „Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”;

- Răspuns la solicitarea Romani Criss 30065/16.09.2011 privind implementarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor;

- Răspuns la solicitarea nr. 1171/2011 a UNCJR privind propunerile detaliate de proiecte pentru domeniul iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor la nivel naţional şi promovarea incluziunii sociale, gestionat de Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare;

- Completarea chestionarul privind evaluarea nevoilor grupului ţintă din cadrul proiectului „RIES – Reţeaua incubatoarelor de economie socială – abordare strategică a dezvoltării resurselor umane”;

- Organizare şi participare la şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei ADI AQUA INVEST MUREŞ din data de 09 septembrie 2011, întocmire proces-verbal al şedinţei;

- Solicitare adresată municipiului Reghin privind respectarea prevederilor Contractului de delegare în ce priveşte ne-concesionarea bunurilor până la data prezentei;

- Solicitare adresată SC IZOREP SRL privind transmiterea stadiului efectuării lucrărilor de remediere precum şi dovada executării în termeni calitativi a acestora în comuna Corunca, având în vedere că reţeaua de alimentare cu apă şi canalizarea încă nu este preluată de SC Compania Aquaserv SA;

- În urma unei note interne primite din partea Direcţiei Economice, completarea unor formulare referitoare la bugetele previzionate proiectelor gestionate de DDRIP;

- În urma unei note interne primite din partea Direcţiei Tehnice, completarea unei situaţii cu contractele încheiate în 2011 în cadrul proiectelor gestionate de DDRIP;

- Participarea la şedinţa AGA a Asociaţiei Judeţene de Turism Mureş din data de 20 septembrie 2011;

- Colaborare la efectuarea unei traduceri din engleză în română pentru Direcţia Economică;

- În urma primirii de la Ministerul Finanţelor a dobânzilor de plătit în luna octombrie de către localităţile beneficiare ale împrumutului BEI contractat în cadrul Programului SAMTID, elaborarea şi transmiterea de adrese către SC Compania Aquaserv SA şi primăriile Reghin, Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut şi Cristuru Secuiesc;

- Participare la seminarul cu tema ”Implementarea proiectelor în cadrul POR –proceduri, probleme, soluţii”, organizat de ADR Centru la Alba Iulia.

- Acordare de consiliere unui număr de 10 persoane interesate de fondurile europene nerambursabile din diferite domenii de activitate, cu precădere în mediul rural;

- Transmiterea către primăriile din judeţ a oportunităţii de finanţare în cadrul programului Progress;

- Elaborare şi transmitere adresa punctul de contact al programului de granturi din partea Ambasadei Norvegiei din cadrul Ministerului Finanţelor;

- Transmiterea către primăriile comunale a invitaţiei pentru seminarul Cele mai frumoase sate din Romania;

- Sprijinirea responsabililor de judeţ voluntari, în organizarea unei conferinţe de presă şi pregătirea materialelor aferente, în vederea lansării oficiale şi în judeţul Mureş a „Mişcării naţionale de împădurire”;

- Sprijinirea ofiţerului financiar (dl Alin Mărginean) în realizarea răspunsului la solicitările de clarificări ale OPCP cu privire la cererea de rambursare a TVA cheltuit în cadrul proiectului „Reţea Judeţeană pentru Absorbţia Fondurilor Structurale”;

- Actualizarea situaţiei privind indicii inflaţiei;

- Gestionarea zilnică a registrului de intrare-ieşire al Direcţiei registrarea şi descărcarea corectă şi promptă a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite din cadrul direcţiei, respectiv circulaţia acestora în interiorul Consiliului Judeţean Mureş).

# COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MEDIULUI

I. PROIECT “SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEŞEURILOR ÎN JUDEŢUL MUREŞ

1.Contract de servicii “Asistenţă tehnică şi supervizarea lucrărilor de construcţii – Sistem de management integrat al deşeurilor din judeţul Mureş”

- S-a primit din partea consultantului următoarele documente:

- Raport special nr. 8 - reprezentând Raportul de evaluare a necesităţilor de instruire ale UIP CJ Mureş – Revizuit în conformitate cu observaţiile UIP SMIDS;

- Raport special nr. 6 referitor la actualizarea/revizuirea organigramei UIP şi a fişelor de post – Revizuit în conformitate cu observaţiile UIP SMIDS;

- Factura aferentă Aplicaţiei de plată nr. 1 pentru serviciile prestate în cadrul contractului în perioada 18 martie – 18 iunie 2011;

- Strategia de informare şi conştientizare publică – primul draft, în baza căreia va fi implementată campania de informare publică în cadrul proiectului SMIDS;

- S-a transmis către OI Sibiu Raportul de progres lunar nr. 6 (luna august) aferent proiectului;

- A fost efectuată plata facturii emise de consultant în baza aplicaţiei de plată nr. 1;

- A avut loc întâlnire de lucru între membrii UIP şi experţi ai echipei de consultanţă în vederea analizării Raportului privind opţiunile tehnice legale, instituţionale şi financiare privind delegarea serviciului de colectare/transport deşeuri şi a Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului public de salubrizare. Urmare a acestei întâlniri consultantul va finaliza rapoartele menţionate conform discuţiilor avute;

- A avut loc întâlnire de lucru între membrii UIP şi experţi ai echipei de consultanţă în vederea analizării Strategia de informare şi conştientizare publică (primul draft);

- A fost întocmită documentaţia cererii de rambursare nr. 1 aferentă perioadei 18.03.2011-15.09.2011, care a fost  transmisă spre aprobare Organismului Intermediar POS Mediu Sibiu şi Autorităţii de Management POS Mediu;

2.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia depozitului zonal de deşeuri, a instalaţiei de tratare mecano-biologică şi închiderea depozitelor neconforme în judeţul Mureş”

- Ofertele sunt în curs de evaluare;

- Au fost solicitate clarificări privind ofertele depuse;

- A avut loc o întâlnire de lucru între comisia de evaluare a ofertelor din cadrul CJ şi experţii cooptaţi în cadrul procedurii din partea consultantului pentru a discuta aspecte tehnice ale ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică a contractului menţionat;

- A fost întocmit raportul procedurii de atribuire a contractului iar rezultatul procedurii a fost comunicat în termen ofertanţilor;

3.Contract de tip proiectare şi execuţie „Construcţia Staţiei de Transfer, Staţiei de Sortare şi Staţiei de Compostare Cristeşti - Judeţul Mureş, România”

- În data de 12.09.2011 a avut loc deschiderea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie publică a contractului menţionat;

- S-a transmis o adresă Primăriei Târgu Mureş prin care se solicită prezentarea stadiului de realizare a cheltuielilor neeligibile asumate în cadrul proiectului prin acordul de asociere;

- Ofertele sunt în curs de evaluare;

- Au fost solicitate clarificări privind ofertele depuse;

4.Execuţie drumul de acces la depozitul zonal Sînpaul

- S-a urmărit stadiului de realizare al lucrărilor;

- Au fost efectuate vizite la amplasament, întâlniri de lucru cu factorii implicaţi (constructor, proiectant, primăria Sînpaul);

5.Alte activităţi:

- Este în derulare procedura pentru scoaterea din circuitul agricol al amplasamentului staţiei de sortare, a staţie de compostare şi a staţiei de transfer de la Cristeşti / Valureni. A fost obţinută Decizia nr. 1625/01.09.2011 de scoatere definitivă din circuitul agricol a 39.744 mp la Cristeşti Vălureni;

- Se urmăreşte derularea procedurii de expropriere a terenurilor necesare construirii drumului de acces la amplasamentul Cristeşti-Vălureni, precum şi realizarea utilităţilor;

- A fost solicitată Direcţiei Apelor Mureş prelungirea valabilităţii Avizului GA nr. 161/octombrie 2009 privind SMIDS – Realizarea depozitului de deşeuri clasa B şi a instalaţiei de tratare mecano-biologică – Sînpaul;

- A fost actualizat Certificatul de Urbanism nr. 43/2010 pentru obiectivul “Instalaţie de tratare mecano-biologică în comuna Sânpaul” – în cadrul proiectului SMIDS;

- A avut loc misiunea de verificare din partea OI POS Mediu Sibiu în vederea analizării progresului fizic al proiectului SMIDS;

II. ALTE ACTIVITĂŢI

- S-au transmis documentele suplimentare solicitate de AFM vederea aprobării dosarului de decontare nr. 2 transmis în luna iulie 2011;

- A fost transmisă de către executant o situaţie cu lucrările  executate, motiv pentru care s-a realizat o vizită la amplasament în vederea aprobării acestei situaţii de lucrări;

# COMPARTIMENTUL RELAŢII EXTERNE ŞI MASS-MEDIA

- Zilnic: Revista presei şi alte activităţi de relaţii cu presa;

- Întocmit comunicate şi asigurarea transmiterii şi publicării în presă,

- Traducerea corespondenţei cu organisme ale Uniunii Europene şi cu diverşi parteneri externi;

- Întocmirea de referate pentru eliberarea din magazia CJ Mures a unor materiale promoţionale;

- Întocmirea de referate în vederea achiziţionării unor materiale promoţionale;

- Corespondenţă cu instituţii şi organisme internaţionale;

- Elaborarea în limbile română şi engleza a unui material de prezentare a potenţialului economico-turistic al judeţului, care urma să fie prezentat de către delegaţia judeţului Mureş participanta la o misiune economica în R.P. Chineză;

- Asigurarea organizări în condiţii corespunzătoare a şedinţei Consiliului de Dezvoltare Regională;

- Corespondenţă în vederea primirii la sediul CJ Mures a participanţilor la evenimentul internaţional „World Harmony Run”;

CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

# Luna aceasta au fost 579 de vizitatori din 29 de ţări.

INFORMARE

privind activităţile desfăşurate de către funcţionarii publici din

cadrul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică în luna septembrie 2011

Serviciul Juridic – Contencios

- Activităţi de reprezentare în instanţă :

Numărul de dosare în care s-a asigurat reprezentarea Consiliului Judeţean Mureş şi a comunelor care au solicitat asistenţă juridică este de 42 din care:

Căi de atac: -1-

Numărul de termene de judecată –42 -;

Litigii de munca/ drepturi salariale –20 -;

Acţiuni în contencios administrativ –8 –;

Acţiuni în temeiul Legii nr. 112/1995 – 1-;

Acţiuni în temeiul Legii nr. 10/2001 – 1 -;

Acţiuni în rectificare C.F. – 2-;

Acţiuni având ca obiect obligaţia de a face – 1-;

Acţiuni având ca obiect revendicare – 2-;

Acţiuni având ca obiect trafic de persoane – 1 -;

Acţiuni având ca obiect evacuare – 1- ;

Acţiuni în pretenţii – 3-;

Acţiuni având ca obiect furt calificat – 1 -

Acţiuni în regres -1-.

În toate dosarele instrumentate au fost  întocmite actele de procedură necesare, respectiv s-au formulat întâmpinări, note de şedinţă, etc.

B. Alte activităţi :

-    participarea la şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 6 septembrie 2011;

-	participarea la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş în data de 20 septembrie 2011;

-	participarea reprezentantului instituţiei la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Clinic Judeţean Mureş, la şedinţa Consiliului de Administraţie a Spitalului Municipal Târnăveni;

-  pregătirea documentaţiilor şi participarea la licitaţiile organizate de CJ Mureş;

- s-au promovat 3 proiecte de dispoziţii de preşedinte al consiliului judeţean;

-    avizarea de note justificative şi contracte de achiziţie de produse şi lucrări;

- s-a acordat asistenţă juridică aparatului de specialitate din cadrul C.J. Mureş;

- acordarea de asistenţă  juridică, consultanţă pe diferite probleme de specialitate unităţilor administrativ-teritoriale: Suplac, Saschiz, Papiu Ilarian, Crăciuneşti;

- în perioada 1 septembrie – 30 septembrie 2011, în corespondenţa curentă repartizată serviciului juridic au intrat un număr de 76 acte, din care 59 au fost rezolvate, restul fiind în curs de soluţionare.

Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie

Compartimentul Administraţie Publică Locală

- participarea în data de 22.09.2011 la  Conferinţa de presă de închidere a proiectului „Primul pas spre o viaţă independentă” derulat de Fundaţia „Alături de Voi” România;

- participarea în data de 29.09.2011 la şedinţa Comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care funcţionează pe lângă Agenţia Judeţeană de Prestaţii Sociale Mureş;

- eliberarea unui număr de 2 acorduri pentru încuviinţarea efectuării deplasării/excursiei în străinătate pentru copiii aflaţi în plasament şi pentru care Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş îndeplineşte drepturile şi obligaţiile părinteşti, potrivit legii;

- actualizarea bazei de date a organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Mureş, conform răspunsurilor primite de la primării la circulara nr. 8402/2011 privind asociaţiile şi fundaţiile active în judeţul Mureş şi publicarea pe site-ul instituţiei a listei ONG-urilor din judeţul Mureş;

- participarea la Primăria Rîciu la lansarea proiectului „Fiecare copil în grădiniţă”;

- solicitarea de la Inspectoratul Şcolar Judeţean a situaţiei privind unităţile de învăţământ din judeţul Mureş, actualizată;

- depunerea la APIA  a cererii de aprobare a solicitantului pentru ajutor comunitar pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare;

- transmiterea la MAI a Anexei 2, semestrul II privind produsele lactate şi de panificaţie distribuite elevilor şi preşcolarilor în anul şcolar  2010-2011;

- achiziţionarea „Afişului” potrivit Ghidului solicitantului pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare şi distribuirea lui către primăriile din judeţ;

- organizarea şi participarea la şedinţele Comisiei de agricultură;

- actualizarea paginii PEAD 2011 de pe site-ului instituţiei;

- publicarea documentelor privind achiziţionarea serviciilor de transport PEAD 2011;

-  căutarea documentelor solicitate de către compartimentele de muncă din cadrul instituţiei.

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes Public

- comunicarea la  un număr de 11 persoane a unor informaţii ce fac obiectul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- organizarea primirii şi înscrierea unui număr de 12 persoane în audienţă la conducerea executivă a Consiliului Judeţean;

- întocmirea Notei privind rezolvarea actelor repartizate pe compartimentele de specialitate ale Consiliului Judeţean în perioada 01.01.2011-31.08.2011.

Compartimentul Cancelarie

- pregătirea şi organizarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 6 septembrie 2011;

- pregătirea şi organizarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 22 septembrie 2011;

- întocmirea graficului de şedinţe al comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş pe luna septembrie;

- întocmirea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 18 august 2011 şi a procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 6 septembrie 2011;

- înregistrarea unui număr de 27 de dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea lor Instituţiei Prefectului şi celor interesaţi;

- expedierea unui număr de 55 de plicuri prin SRI;

- pregătirea şedinţelor pe comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş;

- pregătirea şi organizarea şedinţei de plen din data de 28 septembrie 2011 a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş;

- întocmirea informărilor comisiilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş;

- înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei, notelor interne, referate şi a celorlalte documente ale Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică,  prin Registrul de corespondenţă;

- întocmirea numărului 9 al Buletinului Informativ al Consiliului Judeţean Mureş.

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism

RAPORT DE ACTIVITATE

pentru luna august - septembrie  2011

Acte confirmate in luna august şi septembrie   in registrul Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism:

- 495  acte  + 7 acte  reclamaţi.

Arhitect şef: arh.Csortan Ilona - coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe

- Participare la şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

COMPARTIMENTUL URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

Consilier Pop Călin Alexandru

(concediu de odihnă în perioada 06-21 august)

Luna august

Număr acte soluţionate :  40

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat 3 avize de oportunitate.

- Verificat 11 documentaţii PUZ şi PUD, cu întocmire fişă documentaţie.

- Redactare şi transmitere adrese de respingere pentru 5 documentaţii PUZ şi PUD, la care comisia tehnică le-a solicitat completări sau/şi modificări.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţe de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primăriilor Tîrgu Mureş, Sîngeorgiu de Mureş şi Chiheru de Jos.

  - 3 şedinţe de analiză ale Colectivului tehnic din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş

  - analiză a „Studiului de modelare matematică a dispersiei poluanţilor în aer 2008 – 2010 pentru SC AZOMUREŞ SA”

  - analiză proiect „Mărirea capacităţii generatorului de gaze calde din cadrul Fabricii de PAL SC PROLEMN SA Reghin”

  - acţiune de control a activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului la primăria comunei Aluniş

Luna septembrie

Număr acte soluţionate :  28

Activităţi efectuate:

- Asigurare secretariat pentru  şedinţa Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş.

- Întocmit şi eliberat 2 avize de oportunitate.

- Verificat 5 documentaţii PUZ şi PUD, cu întocmire fişă documentaţie.

- Întocmit 13 avize ale arhitectului şef pentru documentaţii PUZ şi PUD.

- Redactare şi transmitere adrese de respingere pentru 5 documentaţii PUZ şi PUD, la care comisia tehnică le-a solicitat completări sau/şi modificări.

- Asigurare secretariat pentru 2 şedinţe ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul Consiliul Judeţean Mureş.

- Raportare către Agenţiei de Protecţia Mediului Mureş asupra  evidenţei solicitărilor de furnizare a informaţiilor privind mediul deţinute de alte autorităţi publice locale.

- Raportare către Comisariatul Judeţean Mureş al Gărzii Naţionale de Mediu privind stadiul fizic şi valoric al investiţiilor de mediu.

- Asigurare consultanţă pentru documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului.

- Participare la:

-  şedinţe de consultarea populaţiei pentru documentaţiile PUZ repartizate, desfăşurate la sediul primăriilor Breaza, Aluniş, Corunca şi Ideciu de Jos.

-   4 şedinţe de analiză ale Colectivului tehnic din cadrul Agenţiei de Protecţia Mediului 
       Mureş

-     acţiune de control a activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului la primăria oraşului 
       Sîngeorgiu de Pădure

Consilier Lungu Mirela

Activităţi efectuate:

În perioada 01-08.2011-05.08.2011; 22.08.2011-02.09.2011-concediu

- Nr.acte rezolvate: 20

- Activitate de control la primăriile: Sâncraiu de Mureş, Aţintiş şi Grebenişu de Câmpie.

- Notificări transmise primăriilor în vederea reactualizării documentaţiei PUG,

- în număr de 8.

- Întocmire avize arhitect şef: 2.

- Întocmire avize de oportunitate:2.

- Întocmire adrese cu observaţii transmise primăriilor referitoare la tema de proiectare pentru  actualizare  documentaţiei PUG: Ungheni, Bichiş, Crăciuneşti.

- Verificarea electronică a documentaţiilor de urbanism depuse în vederea avizării (format Stereo 70, suprapunere pe ortofotoplanuri).

- Selectare, extragere  şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS , în vederea întocmirii documentaţiei PUG(hărţile cu PUG-ul vechi şi harta topografică vectorizată scara 1:5000):

  - Comuna Nadeş

  - Comuna Neaua

  - Zau de Câmpie

    - Selectare, extragere , listare şi copiere pe DVD a datelor solicitate existente în baza de date GIS în vederea întocmirii documentaţiei PUZ :

  - Comuna Sânpaul

  - Comuna Sângeorgiu de Mureş

- Participare la şedinţe:  de consultare a populaţiei la Primăria Corunca, la Agenţia de Protecţia Mediului Mureş

- Administrare baza de date GIS , actualizare baza cu informaţii   .

- Introducere coordonate, poziţionare imobile pe ortofo , hărţi administrative sau PUG-uri, listare la diferite scări, în vederea întocmirii documentaţiilor de urbanism.

- Verificare documentaţie depusă în format electronic pentru întocmirea hărţilor de risc la nivelul jud.Mureş.

- Listare fişe cu monumentele istorice din jud.Mureş: 166 fişiere.

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE ŞI CONTROL

Şef serviciu: ing.Preotu Mariana

- coordonare, consultare, verificare, participări la şedinţe.

Consilier  Platon Cătălin

În perioada 01.08.2011 – 30.09.2011

Activităţi efectuate:

- Certificate de urbanism: 6

- Autorizatii de construire: 6

- Avize arhitect sef: 44

- Corespondenta aferenta emiterii CU, AC si AS cu primariile si persoanele fizice sau juridice interesate.

- Exproprieri Aeroport – transmis notificari de expropriere, corespondenta conexa notificarilor, adresa CEC Bank privind consemnarea sumelor aferente despagubirilor, corespondenta cu Directia Juridica si Administratie Publica CJ Mures, solicitare adresata Primariei Sinpaul privind modificarea unor titluri de proprietate din zona afectata de expropriere

- Controale primarii: Sincraiu de Mures

- Solutionare reclamatii: 5 (2 deplasari in teren Sincraiu de Mures si Livezeni)

Activitate UIP Proiect SMIDS:

- Solicitare certificate de urbanism si prelungiri certificate de urbanism+ autorizatii de construire

- Scoatere din circuitul agricol amplasament Valureni – cele 3 statii: sortare, compostare si transfer

- Solicitare prelungire aviz GA - Depozit Sinpaul si instalatie TMB

- Monitorizare exproprieri Valureni – Primaria Municipiului Tg-Mures

- Transmis notificari expropriere teren drum de acces Depozit zonal Sinpaul, monitorizare exproprieri, adresa CEC Bank privind consemnarea sumelor aferente despagubirilor

- Numire in Comisia de evaluare ofertelor pentru licitatia: Statie de transfer, sortare si compostare Valureni

Consilier  Baciu Andreea

Luna august

- Am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de  urbanism, Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- Am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

-  Certificate de urbanism – 8

-  Autorizaţii de construire – 1

-  Aviz arhitect şef –    41

- Control la UAT Aluniş - reclamaţie Csotlas Adalbert

- Adresă Primăria comunei Sîngeorgiu de Mureş privind completarea documentaţiei depusă pentru avizul structurii de specialitate din CJMureş privind Bloc de locuit S+P+3E+M, solicitant SC VITRUVIUS SRL şi SC SHAMAL IMOB INVEST SRL prin Csok Gyorgy,

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii

II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
          împotriva  incendiilor

  - am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului

  - HCJ nr.113/18.08.2011 pentru modificarea Anexei la  Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.04.2011 privind  aprobarea Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al judeţului Mureş

  - Participarea la exerciţiul de cooperare pe anul 2011 desfăşurat la Spitalul Judeţean Mureş în data de 22.08.2011

III.   Contractul „ Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- evidenţă

- Adrese privind completările la Etapa I a lucrării „ Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- întocmire adrese privind alunecările de teren Zona Şaeş  - Sighişoara

IV.  Curs de perfecţionare – Urbanism modern şi protecţia mediului 15.08 -21.08.2011

Luna septembrie

- Am verificat documentaţiile aferente solicitărilor pentru eliberarea de   Certificate   de urbanism, Aviz arhitect-şef, Autorizaţii de construire.

- Am întocmit, în termenele legale prevăzute de lege

-  Certificate de urbanism – 9

-  Autorizaţii de construire – 7

-  Aviz arhitect şef –    25

- Control la UAT Aţintiş

- Control la UAT Grebenişu de Cîmpie

- evidenţa Convenţiilor şi Protocoalelor încheiate între Preşedintele CJMureş şi Primarii Comunelor  privind aplicarea prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii

II. Conform competenţelor privind Organizarea şi coordonarea acţiunilor în domeniul apărării 
          împotriva  incendiilor

  - am luat în evidenţă Buletinele informative privind incendiile şi intervenţiile SMURD din judeţ şi avertizările  meteorologice primite de la Instituţia Prefectului

III.   Contractul „ Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- evidenţă

- Adrese privind completările la Etapa I a lucrării „ Întocmirea hărţilor de risc natural la nivelul teritoriului judeţului Mureş”

- întocmire adresă privind nota de fundamentare pentru finanţarea studiilor geotehnice şi hidrologice - alunecări de teren Zona Şaeş  , Sighişoara

IV.     Adrese – primăria Sighişoara şi primăria Saschiz

Consilier Andras Stefan

Luna August

- Inventarierea amănunţită a 326 PUZ, în vederea optimizării regăsirii documentaţiei din arhiva curentă.

Luna Septembrie

- Inventarierea amănunţită a 153 PUZ, în vederea optimizării regăsirii documentaţiei din arhiva curentă.

- Preluarea atribuţiilor de control şi autorizare;

- eliberat 25 Avize Arhitect Şef,

- 3 Certificate,

- 1 prelungire de autorizaţie

- Intocmire:

- 8 certificate

- 9 avize Arh Şef

- 1 prelungire Autorizaţie

Consilier Misarăş Flaviu

- Verificarea şi participarea la stabilirea limitei dintre teritoriul administrativ a  comunei Albeşti şi mun.Sighişoara,  din jud.Mureş.

- Verificare documentaţiei întocmite conform HG nr.834/1991 – S.N.G.N. ROMGAZ Tg.Mureş – 68 dosare.

- Participare la expertiza judiciară – RAJUR str.Chinezu nr.10 Tg.Mureş.

- Identificarea  pe teren şi prin acte  a imobilelor transcrise în patrimoniul com.Fîntînele din proprietatea UE Fîntînele.

- Identificarea pe teren a incintei „Bloc de locuinţe aferent DGASPC Tg.Mureş aflată în mun.Reghin.

- Verificare, întocmire cadastru general localitatea Eremitu.

Consilier Petru Ovidiu

Luna august:

- măsurători topografice pe DJ 107 Lim jud Alba-Adămuş-Târnăveni la Podul de la km 83+498, peste Târnava Mică

- măsurători topografice pe DJ 107D Lim jud Alba-Adămuş-Târnăveni la Podul de la km 44+004, peste Târnava Mică

- măsurători topografice pe DJ 107D Lim jud Alba-Adămuş-Târnăveni la Podul de la km 47+209, peste Pârâul Adămuş

- Am verificat măsurătorile efectuate pe ortofotoplan

Luna septembrie

- măsurători topografice pe DJ 142 A Găneşti - Băgaciu la Podul de la km 8+485, peste pârâul Băgaciu

- măsurători topografice pe DJ 142D Botorca – Deleni- Băgaciu la Podul de la km 0+414, peste pârâul Sărata

- măsurători topografice pe DJ 107D Botorca – Deleni- Băgaciu la Podul de la km 4+551, peste Pârâul Şaroş

- Am verificat măsurătorile efectuate pe ortofotoplan

- M-am deplasat cu membrii comisiei de recepţie a proiectului „ Lărgire drum judeţean D.J. 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni” şi cu primarul Comunei Glodeni pe drumul mai sus amintitpentru a vedea situaţia şi a putea cere remedierea neconcordanţelor din proiect

- Am întocmit procesul- verbal de recepţie a studiului de fezabilitate ptr. Lucrarea „Lărgire drum judeţean D.J. 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 10+800 – 13 + 900, judeţul Mureş

- Am întocmit adresa către A.N.C.P.I Bucuresti, referitor la procedura de întabulare a podurilor de pe drumurile judeţene

Referent Deac Lenuta

În perioada 01.08.2011 – 30.09.2011, conform atribuţiilor cuprinse în fişa postului:

Acte confirmate în registru Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism:         495

- Acte confirmate în registrul Direcţiei Tehnice: 			    554

TOTAL:     1049

- Acte confirmate în registru de reclamaţii Arhitectului şef: 7

- Acte confirmate în registrul de reclamaţii Direcţia Tehnica: 9

- Acte confirmate în registrul de Informaţii şi interes public: 8

- Actualizare banca de date care cuprinde evidenţa PUZ şi PUD şi a avizelor unice eliberate:

- Arhivarea documentelor arhitectului şef pe domenii.

- Expedierea actelor soluţionate ale Arhitectului Şef şi Direcţiei Tehnice.

- Întocmirea pontajului lunar al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice.

- Activităţi de protocol al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Tehnice