R O M Â N I A    						PROIECT

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. ___

din 25 martie 2010

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.15/28.01.2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

”Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, judeţul Mureş”

Consiliul Judeţean Mureş,

Văzând expunerea de motive nr.4091/19.III.2010 a Direcţiei  Tehnice Drumuri,  Poduri Judeţene şi Investiţii  privind  investiţia “Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, judeţul Mureş”,

Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice  locale, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,  cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e :

Art.I Art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/28.01.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, judeţul Mureş” se modifică şi va avea următorul conţinut:

„Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei “Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, judeţul Mureş”, valoarea totală a investiţiei fiind 5.166.213 lei din care C+M 4.187.194 lei echivalent cu 1.206.862 Euro din care C+M: 978.156 Euro, conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.II Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/28.01.2010 rămân neschimbate.

P R E Ş E D I N T E

Lokodi Edita Emőke

AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR

Aurelian Paul Cosma

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 4091/19.III.2010

Dosar nr.VII/C2

EXPUNERE DE MOTIVE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 15/28.01.2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul”

Ca urmare a realizării de către proiectant a investigaţiilor în teren necesare definitivării planurilor parcelare pentru terenurile aflate în proprietate privată şi care urmează să fie expropriate în vederea lărgirii drumului de acces la viitorul depozit zonal au rezultat anumite diferenţe faţă de cele prezentate în documentaţia iniţială.

Astfel, datorită configuraţiei specifice a terenului (deal abrupt), extinderea drumului de acces între km 2,2 şi km 2,8 pe partea stânga a acestuia (teren aflat în proprietatea Consiliului local Sînpaul) ar implica costuri de execuţie extrem de ridicate pe acel tronson.

Acest aspect a impus evaluarea şi a altor opţiuni, soluţia tehnică cea mai eficientă fiind extinderea drumului în partea dreaptă unde se află proprietăţi private. Costurile necesare extinderii drumului în partea dreaptă (costuri de execuţie şi costuri aferente exproprierii unei suprafeţe suplimentare de teren faţă de estimarea iniţială) sunt mult mai reduse în această variantă.

Rezultă astfel o suplimentare a necesarului de teren pentru expropriere, de la 8.500 mp (cât era propus iniţial) la 16.407 mp.

Aceste modificări au generat în consecinţă modificarea valorii totală a devizului general al proiectului (cu TVA inclus) de la 5.072.525 lei la 5.166.213 lei din care C+M 4.187.194 lei. Având în vedere modificările survenite în cadrul documentaţiei tehnice (studiu de fezabilitate) se impune reaprobarea indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei ”Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul” în conformitate cu noul deviz general, prezentat în anexă.

Faţă de cele prezentate se propune modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/28.01.2010 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, comuna Sînpaul, judeţul Mureş” cu următorul conţinut:

„Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei “Drum de acces la Depozitul zonal de deşeuri din localitatea Sînpaul, judeţul Mureş”, valoarea totală a investiţiei fiind 5.166.213 lei din care C+M 4.187.194 lei echivalent cu 1.206.862 Euro din care C+M: 978.156 Euro, conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.15/28.01.2010 rămân neschimbate.

VICEPREŞEDINTE                                         DIRECTOR

Cristian Chirteş	                 		      ing. Márton Katalin

Întocmit: ing. Pătran Carmen, consilier, serviciul Investiţii

Verificat: Spinei Radu –manager proiect PHARE 2005/017-553.04.03/08.01  Asistenţa Tehnică

pentru pregătirea portofoliului de proiecte în sectorul deşeuri

Ex: 2