ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

2013. szeptember 26-i

152. számú HATÁROZAT

a Maros megyei víz- és szennyvíz infrastruktúra bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásáról és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növeléséről

A Maros Megyei Tanács

tekintve a Regionális Fejlesztési és Pályázatkivitelező Igazgatóság 2013.09.19-i 17.931. sz. Indokolását a Maros megyei víz- és szennyvíz infrastruktúra bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásához és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növeléséhez,

figyelembe véve a Maros Megyei Tanács 2010.11.25-i 155. sz. határozatának rendelkezéseit,

látva az Aquaserv Vállalat Rt. által 2013.09.13-án kibocsátott 213161/II/A/4. számú átiratot, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál 2013.09.13-án 17.522. sz. alatt iktattak be, és az Aquaserv Vállalat Rt. Műszaki-gazdasági bizottságának 2013.09.10-i 18. sz. jegyzőkönyvét,

tekintve a szakbizottságok véleményezését,

figyelembe véve a Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és rehabilitálása nevű projekthez tartozó CCI-2009 RO 161 PR 019 kódszámú 2011.04.08-i 121.172-es számú finanszírozási szerződés előírásait,

a 2006. évi 273. sz. helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének rendelkezései szerint,

az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási törvény 97. cikkelyének 1-es bekezdése alapján,

határozza:

1. cikkely.(1). A jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően aktualizálja, frissíti a Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának  bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóit.

(2). A Maros Megyei Tanács 2012.11.29-i 139. sz. határozatával módosított 2010. november 25-i 155. sz. Maros megyei tanácsi határozat megfelelőképpen módosul.

2. cikkely. Módosul a Maros Megyei Tanács 2010. november 25-i 155. sz. határozatának 4. cikkelye, tartalma pedig a következő lesz:

„4. cikkely. Jóváhagyja a Maros megye víz- és szennyvíz infrastruktúrájának  bővítése és rehabilitálása nevű projekt Maros Megyei Tanács által történő társfinanszírozását 410.496 euró értékben.”

3. cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Aqua Invest Közösségi Fejlesztési Társulással és az Aquaserv Vállalat Rt-vel.

| Ciprian Dobre ELNÖK |  | Ellenjegyzi Aurelian-Paul Cosma JEGYZŐ |
| --- | --- | --- |

ROMÁNIA

MAROS MEGYE

MEGYEI TANÁCS

Regionális Fejlesztési és

Pályázatkivitelező Igazgatóság

Iktatószám: 17.931/2013.09.19.

# INDOKOLÁS

a Maros megyei víz- és szennyvíz infrastruktúra

# bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálásához és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növeléséhez

A Maros Megyei Tanács 2012. november 29-i 139. sz. határozatában jóváhagyta a Maros megyei víz- és szennyvíz infrastruktúra bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálását és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növelését. Az eredeti mutatókat a 2010.11.25-i 155. sz. határozat hagyta jóvá.

A mutatóknak az említett határozattal való frissítésére azért volt szükség, hogy összehangolják a Környezetvédelem Ágazati Operatív Program (KÁOP) keretében megvalósított Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházási létesítményt az Országos Befektetési Vállalat révén megvalósított Nyárádszereda vízellátása nevű beruházási létesítménnyel, figyelembe véve a Maros Vízügyi Igazgatóságtól a két létesítmény számára megszerzett új véleményezéseket.

Az ajánlattételi dokumentációnak a pályázati tanácsadó SC Aecom Ingenieria SRL(Kft.) általi kidolgozása/véglegesítése folyamán a nyersvíz minőségi paramétereinek bizonyos túlhaladásait jelezték (a nyersvíz analízisei kimutatták, hogy a Fe – vas és Mn - mangán koncentrációja meghaladja a 311/2004. sz. törvénnyel kiegészített 2002. évi 458. számú, az ivóvíz minőségéről szóló törvényben megengedett határértéket), javasolva a Megrendelő Aquaserv Vállalat Rt-nek egy vízkezelési tanulmány elvégzését. Következésképpen, az Aquaserv Vállalat Rt. kérésére a Bukaresti Építészeti Műszaki Egyetem Vízépítési Fakultása elkészítette a vízvételi helyről nyert nyersvíz kezelhetőségi tanulmányát. A tanulmány következtetései új elemek beiktatását tették szükségessé, módosítva az eredeti vízkezelési fluxust. A Megvalósíthatósági tanulmányba foglaltakon kívül a következőket kellett belefoglalni:

- Vízpumpáló állomás az 1-es szűrési lépcsőről (fokozatról) az ózonálási tartályba,

- Ózonáló tartály,

- Ózongeneráló berendezés folyékony oxigén tárolóval,

- Szűrőállomás, II. lépcső (fokozat),

- Kezelt víz átfutótartálya.

Felbecsülték a többlet-beruházásokra szükséges értéket, amelyet jóvá kell hagyni, majd ez alapján kérni kell a KÁOP Menedzsment-hatóságát az MS-MN-YB-03 Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás költségvetésének kiegészítését, azokból a megtakarításokból, amelyeket egyes közbeszerzési eljárások befejezése nyomán sikerült megvalósítani.

Konkrétan, az egyik olyan beruházási létesítmény, amely számára a kiajánlási eljárás megtakarításokkal fejeződött be, és amelyhez a Maros Megyei Tanács társfinanszírozást biztosít, a következő:

1. sz. táblázat

| Szerződés kódja | Eredeti érték | Szerződött érték | Megtakarítás |
| --- | --- | --- | --- |
| MS-VN-RB-06 Nyárádmente | 20.753.291,80 lej | 17.692.757,88 lej | 3.060.533,92 lej |
| -tápvízvezeték | lej |  | (680.116 euró) |

A jelen határozattervezet tárgyát képező többletmunkálatok értéke (mivel a vízkezelő technológiai vonalba új egységeket kell beiktatni, a nyersvíz minősége miatt), az MS-MN-YB-03 Nyárádszereda - Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházáshoz: 354.000 euró, a szerződéshez tartozó és jelen megalapozásban (mellékelt dokumentumban) feltüntetett  kiajánlási dokumentáció előkészítéséért felelős tanácsadó cég, a SC Aecom Ingenieria SRL(Kft.) által elvégzett és a 2013.08.23-i 1263/TM sz. átirattal megküldött költségbecslés szerint.

Ugyanakkor megnő a Maros Megyei Tanács, mint a beruházási létesítmény jövendő tulajdonosának hozzájárulása is ennek a projektnek a megvalósításához, mert módosul ennek értéke.

A Maros Megyei Tanács hozzájárulásának kimutatása ebben az esetben az alábbi táblázatban látható:

2. sz. táblázat 		- euró –

| Beruházások megnevezése | EREDETI érték | JAVASOLT érték | Társfinan-szírozási érték a helyi költség-vetésből (2% a munkálatok értékének 89,68%-ból) EREDETI | Társfinan-szírozási érték a helyi költség-vetésből (2% a munkálatok értékének 89,68%-ból) JAVASOLT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mezőszabad – Nagysármás tápcső | 11.762.532 | 11.762.532 | 210.973 | 210.973 |
| Mezőbánd – Mezőpanit tápcső | 3.396.501 | 3.396.501 | 60.920 | 60.920 |
| Nyárádmente tápcső | 5.417.787 | 5.417.787 | 97.174 | 97.174 |
| Nyárádszeredai kezelőállomás – 2012.11.29-i 139. sz. MMTH-tal jóváhagyott növelés | 1.805.929 | 1.885.843 | 32.391 | 33.823 |
| Nyárádszeredai kezelőállomás – javasolt növelés * | 1.805.929 | 2.309.875 | 32.391 | 41.429 |
| Összeg | 22.382.750 | 22.886.695 | 401.457 | 410.496 |

* magában foglalja az alapberuházás mindkét növelését, az elsőt, amelyet a 2012. november 29-i 139. sz. Maros megyei tanácsi határozattal hagyták jóvá, és a mostani javasolt növelést, illetve a Különfélék és előre nem láthatóak 10%-ra maximált ellenértékét (a támogatási pályázatban eredetileg előírt 7,18%-ról), az ANRMAP átiratának megfelelően, a 2006. évi 34. sz. utólag módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet 38. cikk. 7. bek. és 29. cikk. 2¹ bek. szerint, éspedig:

1. A beruházás emelése, 1. szakasz – 79.914 euró

2. A beruházás emelése, 2. szakasz – 354.000 euró

3. Különfélék és előre nem láthatóak 10%-ra maximálva–70.031 euró

A két módosítás után a Maros Megyei Tanács többlet-hozzájárulása, az eredetileg jóváhagyott beruházáshoz viszonyítva 9040 euró:

- 1433 euró a 2012.11.29-i 139. sz. MMTH szerint

- 7607 euró a jelenlegi módosítás szerint.

A Nyárádszeredai ivóvízkezelő telep beruházási többletértékének fedezése a Pályázatban eddig megvalósított megtakarításokból történik.

Mindezek ismertetése után jóváhagyásra terjesztjük a Maros megyei víz- és szennyvíz infrastruktúra bővítése és rehabilitálása nevű projekt részét képező Nyárádszereda – Vízvétel és víztisztító telep nevű beruházás műszaki-gazdasági mutatóinak aktualizálására és a Maros Megyei Tanács társfinanszírozási hozzájárulásának növelésére vonatkozó mellékelt határozattervezetet.

Ciprian Dobre	Valer Băţaga

Elnök	    Igazgató

Készítette: Gyarmati Iuliana

Leellenőrizte: Călin Suciu szolgálatvezető